附件7

2022年度怀化沅水六条主要一级支流河道采砂规划编制专项资金

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2022年度怀化沅水六条主要一级支流河道采砂规划编制专项资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

（1）项目单位情况

甲方：怀化市水利局；

负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护；负责指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

乙方：湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司；

湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司是经湖南省自然资源厅核准成立的一家综合型国家乙级资质的测绘与工程咨询机构。注册资金1000万元，法人代表王旭辉，公司注册地址：湖南省怀化市迎丰中路309号。

根据新广信招标咨询有限公司2022年6月8日签发的《中标通知》，甲方怀化市水利局，委托乙方湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司负责完成《2022年度怀化沅水六条主要一级支流（渠水、㵲水、巫水、溆水、辰水、酉水）河道采砂规划（2023～2027年）》编制项目。

2、项目的实施依据

本项目实施的主要依据为：

（1)《中华人民共和国水法》；

（2)《中华人民共和国防洪法》；

（3)《中华人民共和国水土保持法》；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）国家发展和改革委员会等15部委《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）；

（6）《水利部办公厅关于加快规划编制工作合理开发利用河道砂石资源的通知》（办河湖函〔2019〕1054号）；

（7)湖南省自然资源厅2022年11月15日《湖南省自然资源厅关于正式启用“三区三线”划定成果的通知》；

（8)怀化市渠水、㵲水、巫水2023-2027年可采区砂石矿资源储量调查与地质勘察报告等。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）项目基本性质、用途

根据《湖南省河道采砂管理条例》相关规定，河道采砂规划是实施河道采砂许可、管理和监督检查的依据。编制《怀化市渠水㵲水巫水溆水辰水酉水河道采砂规划(2023～2027年)》后，各县级人民政府水行政主管部门才能根据河道采砂规划和可采区专题论证意见，制定年度采砂实施方案，实施采砂许可。

（2）项目主要内容

①调查分析渠水、㵲水、巫水、溆水、辰水、酉水怀化市河段河道采砂现状及监管情况，分析总结砂石利用与监管中存在的主要问题；

②分析河道演变规律、演变趋势及对河道采砂的限制和要求；根据河道水文泥沙特征、泥沙输移和补给规律，统筹考虑区域内经济发展对砂石的需求，合理确定年度采砂控制总量及分配规划；

③在深入分析河道采砂对河势控制、防洪安全、水资源利用、生态环境保护及其他方面影响的基础上，科学划分禁采区、可采区和保留区，并按照合理利用和有效保护的要求，对砂石开采的主要控制性指标加以限定；

④初步分析采砂对河势稳定、防洪安全、供水安全、通航安全、生态环境保护、基础设施正常运行的影响；在认真总结以往采砂管理经验的基础上研究提出采砂规划实施与管理的指导意见，以及加强采砂管理的政策制度建议。

⑤在上述基础上，编制完成《怀化市渠水㵲水巫水溆水辰水酉水河道采砂规划(2023～2027年)》，科学合理的对渠水㵲水巫水溆水辰水酉水怀化市河段进行采砂分区规划，划定禁采区、可采区和保留区，明确禁采期、采砂时段，确定采砂作业方式及采砂机具，规划采砂控制总量；分析采砂对河势稳定、防洪安全、供水安全、通航安全、生态环境保护、基础设施正常运行的影响，满足采砂规划实施与管理要求。

（3）项目规划范围

本项目规划范围为：渠水、㵲水、巫水、溆水、辰水、酉水怀化市境内河段，规划范围涉及13个县、市、区，河道总长806.39公里。

渠水干流：通道县播阳镇寨什村至洪江市托口镇朗溪村段长度196.17公里。

㵲水干流：新晃县鱼市镇鱼市电站大坝以下至洪江市黔城镇㵲水河口段长度193.8公里。

巫水干流：会同县与绥宁县交界处至洪江区巫水河口段长度87.31公里。

溆水干流：溆水河源至河口段长度143.0公里。

辰水干流：麻阳县郭公坪镇米沙村至辰溪县锦滨镇大路口社区(辰水河口) 段长度141.71公里。

酉水：沅陵县凤滩水电站大坝至酉水河口段长度44.4公里。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

本项目绩效总目标是：圆满完成《怀化市渠水㵲水巫水溆水辰水酉水河道采砂规划(2023～2027年)》编制任务，获得省水利厅审核通过，并报经怀化市人民政府批复。

阶段性目标是：通过组织相关专业技术人员，现场查勘测量获得相关数据。组织编制人员，根据相关法律法规、政策依据及相关技术规范，科学合理的对渠水㵲水巫水溆水辰水酉水怀化市河段进行采砂分区规划，划定禁采区、可采区和保留区，明确禁采期、采砂时段，确定采砂作业方式及采砂机具，规划采砂控制总量；分析采砂对河势稳定、防洪安全、供水安全、通航安全、生态环境保护、基础设施正常运行的影响，满足采砂规划实施与管理要求。

2022年度怀化沅水六条主要一级支流渠水㵲水巫水溆水辰水酉水河道采砂规划编制专项资金落实后，实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

2020年3月，国家发展和改革委员会等15部委印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》(发改价格〔2020〕473号)，明确指出：砂石是工程建设中最基本且不可或缺的建筑材料。经过多年大规模开采，天然砂石资源逐渐减少，区域性供需短期失衡，价格大幅上涨，低质砂石进入市场，增加基建投资和重大项目建设成本的同时，影响工程建设进度并带来质量安全隐患，亟需采取措施妥善解决。要求合理开发利用河道砂石资源，加快河道采砂规划编制，在保障防洪、生态、通航安全的前提下，合理确定可采区、可采期、可采量，鼓励和支持河砂统一开采管理，推进集约化、规模化开采。

当前，全国经济下行压力增大，按照政策发力要适当靠前的要求，适度超前开展基础设施投资，是进一步拉动内需，强化内循环的重要举措。怀化砂石市场销售区域重大项目投资也正在加速布局，铁路、公路、水运、水利等建设进程不断提速，一大批重点项目将在“十四五”期间实施。砂石作为基础设施建设用量大、不可或缺、不可替代的原材料，在保护优先前提下，适量开采砂石对促进怀化市经济发展，稳定砂石市场供应，保障工程质量安全等，具有非常重要的现实意义。

采砂规划是合理开发利用砂石资源的前置条件和基本依据。

河床沙石是河道稳定、水沙平均的物质基础。肆意开采、滥采乱挖河沙必将对江河的河势、防洪、航运、生态与环境等方面带来严重的负面影响。河道采砂管理迫切需要以科学的采砂规划为指导，走上依法、科学、规范、有序的正轨。因此，采砂规划的编制，是合理开采利用砂石资源的刚性管理要求和必须的前置条件。

采砂规划有利于完善地方流域综合治理。

各流域综合规划是对开发、利用和保护河流的总体要求，相应地必须有各项专业规划与之配套，如河道治理规划、防洪规划、航运规划、岸线利用规划以及河道采砂规划等。由于历史原因等综合因素，河道采砂存在的问题十分突出，已经成为社会和人民群众关注的焦点。因此，科学合理的编制河道采砂规划，既满足了河道采砂的需求，又强化了河道管理，是一个双赢的结果。

采砂规划是确保河势稳定、防洪、通航安全以及保护良好水环境、水生态的技术保障。

从近些年来的河道采砂状况看来，大部分河段的砂石资源面临枯竭和水生态失调，部分河段采砂深度过大，范围过广。河势稳定是河道防洪安全、通航安全、沿江工农业和交通通信设施正常运行的重要条件，在不合理的区域、不合适的时段，以不适当的方式进行河道采砂，势必对河道河势的稳定、防洪和通航安全、水环境和水生态保护、沿江重要设施的运行等带来不利影响。因此，只有通过编制采砂规划，明确划定禁采区、可采区范围，从技术管理层面确保河势稳定、防洪与通航的安全以及对水环境、水生态的有效保护与利用。

采砂规划是执行和贯彻《湖南省河道采砂管理条例》和规范采砂行为的民生保证。

2021年1月19日，《湖南省河道采砂管理条例》经省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议全票通过，自2021年3月1日起施行。《湖南省河道采砂管理条例》的发布，对加强河道采砂管理，保障防洪、供水和航运安全、规范采砂行为，将起到重要作用。但是，如果没有科学的采砂规划做基础，采砂管理在有法的前提下也不可能做到科学、有序，难以保证河湖堤防的安全，维护河流健康生命环境的良性发展。有鉴于此，需要通过采砂规划规范河道采砂行为，以保障河势稳定、防洪、航运、供水和水生态水环境安全，以及涉河工程的正常运行，维护河流健康生命。

采砂规划是落实和实施各级主管部门规范性文件与政策导向的重要举措。

2021年为稳定砂石市场供应，保持价格总体平稳，促进行业健康有序发展，湖南省14个委、厅、局和国家发展改革委等15部委先后联合下发了《关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》(湘发改价调规〔2021〕458号)、《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》(发改价格〔2020〕473号)，均明确要合理开发利用河道砂石资源，加快采砂规划编制，加强行业指导，加快完成市、县管河道采砂规划编制与审批，做到应编尽编、应审尽审、应批尽批，鼓励和支持河砂统一开采管理，推进集约化、规模化经营。

2022年3月，省水利厅下发了《清查处置全省闲置国有水利资产资源工作指导意见》(湘水发〔2022〕16号)，要求规范和加强水利国有资产资源管理，进一步盘活水利存量资产，依法依规按程序进行处置。

综上所述，采砂规划不仅是各级水行政主管部门监管执法河道采砂的重要依据，也是落实河长制与采砂管理的重要依托，更是防洪和“保一方平安”的一项重要的非工程措施；要从战略的高度充分认识河道采砂管理工作的重要性、长期性、复杂性、敏感性和突发性。因此，编制河道采砂规划，规范河道采砂行为，对保障人民生命财产安全，保护流域生态环境，促进生产发展，繁荣地方经济具有显著的生态、社会和经济效益。

二、绩效评价工作情况

（1）前期准备

怀化市水利局根据相关规定于2022年5月发布了《竞争性磋商公告》，参与响应竞价的单位有湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司、怀化市交通规划勘测设计院有限公司、湖南恒炬勘查有限公司等3家。

（2）组织实施

怀化市水利局通过招投标，委托中标单位——湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司完成本项目的编制。湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司为此成立了专门的项目部，组织有关专家和技术人员收集相关资料，依托自身的技术装备，积极开展实地调查测量，为编制本规划夯实了基础。

（3）分析评价

①选定好中标项目单位为本项目顺利完成奠定了基础。《怀化市渠水㵲水巫水溆水辰水酉水河道采砂规划(2023～2027年)》编制项目是一项政策性很强、专业素质要求很高、涉及面很宽、时间很紧、工程量很大的项目。湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司是怀化市本土企业，但公司人员职业素质较高，公司团队综合实力较强，能够胜任本项目编制。

②严格要求，跟进管理，确保了项目进度。由于2022至2023年新冠疫情严重，使本项目进度受到了较大影响。市水利局领导和相关工作人员对项目进度随之跟进，及时协调，使本项目在省水利厅组织的第二次专家评审上得以顺利通过。

③认真听取专家意见，反复修改，修成正果。本项目经过了怀化市各县市区相关领导和专家多次审定，又经过省水利厅先后二次组织有关专家（一位副总工、四位正高、二位高工参会）评审才得以通过。由此，也说明本规划充分体现了有关领导和相关专家的集体智慧。可以说，本项目无论是政策性还是技术性，含金量都较高。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本项目资金为怀化市财政专项资金。中标合同金额为人民币：986800元；根据合同要求，签定合同后，财政已付给湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司项目资金总额的30%，即：296000元。本项目资金一直执行按项目进度付款，剩于资金690760元，需取得市人民政府批复后，才能支付完毕。

2、项目资金使用情况分析

项目资金使用主要在以下四个方面：

一是专业技术人员实地勘查测量费用；具体为车辆、船只、技术装备购置使用、人员工资、食宿等费用。

二是编制费用；该项目编制工作量大，编制人员又需要经常加班加点。因而，编制成本相应较高。

三是图册、文本打印费用；由于参与审定人员较多，图册、文本印制次数与数量较多。因此，印制费用成本也相应较高。

四是组织县市区及省有关专家评审认证。本项目组织了有关县市区领导和专家评审，省水利厅组织了二次专家评审。

3、项目资金管理情况分析

一是专款专用。项目实施单位严格资金管理，不准挪用本项目资金用于其它方面。

二是财务一支笔。没有公司法人、院长签字，谁都没有项目资金的使用权。

三是厉行节约。外业人员生活费用实行低标准包干，严格控制支出。

由于实行专款专用和财务一支笔及厉行节约等财务管理制度，使本项目资金得到了较好的保障。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

由于项目编制单位人尽其才，物尽其用，分工明确，任务到人，责任到人，组织得力。因此，项目组织运转效率较高。

2、项目管理情况分析

项目委托单位强化了与编制单位的相互联系、配合与管理，及时了解和跟进项目进度与管理，使本项目在实施过程中，解决了不少需要协调解决的问题，如组织县市领导和专家评审及省厅专家评审，对本规划多次提出修改，有力提升了本项目编制的政策性与技术性水平。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目是由甲方怀化市水利局，通过公开招投标，委托给乙方湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司负责编制的。中标合同金额为人民币：986800元；根据合同要求，签定合同后，财政已付给湖南新思维工程咨询勘测设计院有限公司项目资金总额的30%，即：296000元。剩于资金690760元，需取得怀化市人民政府批复后支付。本项目资金成本控制，在招投标前，有关部门已经做了充分的调研。中标单位中标后，甲方及时全方位跟进本项目管理。致使本项目成本（预算）控制得当，项目完成顺利。

（2）项目成本（预算）节约情况

乙方在项目运行中，对项目资金实行了专款专用和财务一支笔及厉行节约控制支出等财务管理办法，使本项目资金得到了较好的保障。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目合同要求，乙方需在签定合同后120个工作日内完成本项目编制。但由于期间发生新冠疫情，加上项目需要省厅组织相关专家评审通过（需要排队），实际完成项目时间延期较多，也符合合同4.1款中，“如遇特殊情况则相应顺延”的规定。

（2）项目完成质量

本规划经多次修改完善后，于2023年9月13日在省城长沙获得省水利厅组织的专家（一位副总工、四位正高、二位高工参会））评审通过。规划的政策性、技术规范性、可控性、可操作性较强，图册、文本质量较好。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已经完成，达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本次规划，规划河流总长806.39km，规划可采区40个，总长度83.17km，占规划河流河道总长的10.3％。其中：渠水采砂控制总量206.1万t，㵲水采砂控制总量965.5万t，巫水采砂控制总量105.7万t，溆水采砂控制总量332.6万t，辰水采砂控制总量875.9万t，酉水全河段禁采，合计2485.8万t。通过项目实施，预计经济效益约为7.622亿元。

本项目的实施，不仅是各级水行政主管部门执法管理的重要依据，也是落实河长制与采砂管理的重要依托，更是防洪和“保一方平安”的一项重要的非工程措施。因此，本项目实施后，不仅可以进一步规范河道采砂行为，而且对保障人民生命财产安全，保护流域生态环境，促进地方经济和社会发展，具有积极的深远性的影响。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

严格按照相关资金使用规定安排和使用资金，严格按照相关法律法规规定，积极推进新一轮市管“六水”河道采砂规划编制工作，广泛征求了13个县市区和市直相关部门意见，按程序呈报省水利厅技术审查，形成正式审核意见。同时根据环保要求启动河道采砂规划环境影响评价编制工作。

存在的问题：《湖南省河道采砂管理条例》对采区现场监管提出了很多具体的管控要求，而各县市区普遍存在着专职执法人手不够，执法装备不足，执法素质参差不齐，河砂盗采流动性强，监管难度大，基本上难以达到规定要求。

建议进一步完善河道采砂管理机制，明确责任。采砂规划通过省水利厅技术审查和市人民政府批准后，正式进入实施阶段，需编制相关专题论证报告和年度实施方案，属地人民政府要加大监管力度，构建一个职责分明、科学规范、可操作性强的管理长效机制。

七、其他需要说明的问题

无。